| 委托名称： | 大红柳滩一带钻探工程 |
| --- | --- |
| 工作起止年限： | 2019年1月-2019年12月 |
| 所属二级项目： | 西昆仑大红柳滩-甜水海地区大型矿产资源基地综合调查 |
| 承担单位： |  |

目标任务：通过机械岩心钻探查证新疆大红柳滩一带花岗伟晶岩深部延伸情况及产状、厚度、含矿性等特征，进一步扩大稀有金属找矿远景，为总结本区稀有金属成矿规律提供依据。

预期成果：钻孔各项原始档案资料，具体包括：（1）钻孔设计书；（2）钻探施工班报表；（3）岩心检验记录表；（4）简易水文地质观测记录；（5）测斜记录表；（6）校正孔深记录；（7）钻孔终孔验收书等。

主要实物工作量：机械岩心钻探500米。

提交报告时间：2019年12月。

经费预算：2019年度经费预算80万元。

2019年4月4日