| 委托名称： | 玛尔坎苏地区综合物探剖面测量 |
| --- | --- |
| 工作起止年限： | 2019年-2021年 |
| 所属二级项目： | 西昆仑大红柳滩-甜水海地区大型矿产资源基地综合调查 |
| 承担单位： |  |

总体目标任务：通过重电等综合物探剖面测量，配合专项地质调查，查明玛尔坎苏一带含锰岩系分布与构造形态，以及隐伏区锰矿体延伸情况，揭示构造、地层与锰矿体之间的关系，同时分析玛尔坎苏地区水文地质特征，为提升玛尔坎苏一带锰矿成矿规律认识与指导下一步找矿提供地球物理资料支撑。

预期成果：1.查明玛尔坎苏锰矿带含锰岩系分布与构造形态；2.总结锰矿体物性特征及有效的锰矿找矿技术方法组合，指导隐伏区找矿；3.分析玛尔坎苏锰矿带水文地质特征；4.提交《玛尔坎苏地区综合物探剖面测量》成果报告。

2019年目标任务：通过重电综合剖面测量，配合专项地质调查，初步查明奥尔托喀讷什锰矿区一带含锰岩系分布与构造形态，以及隐伏区矿体延伸情况，揭示构造、地层与锰矿体之间的关系，同时分析奥尔托喀讷什锰矿水文地质特征。

2019年主要实物工作量：1∶2000激电短导中梯剖面测量3千米，1∶2000重力剖面测量3千米，可控源音频大地电磁测深150点。

2019年度预期成果：1.初步查明奥尔托喀讷什一带含锰岩系分布与构造形态；2.初步总结锰矿找矿有效综合物探技术方法组合；3.初步分析奥尔托喀讷什一带水文地质条件；4.提交《玛尔坎苏地区综合物探剖面测量》2019年度总结报告。

提交报告时间：2019年12月提交年度总结报告，项目成果报告提交时间2021年12月。

经费预算：2019年度经费预算50万元。2020年和2021年度经费根据实际预算调整。

2019年4月4日