| 委托名称： | 新疆玛尔坎苏锰矿资源基地水工环地质调查 |
| --- | --- |
| 工作起止年限： | 2019年-2021年 |
| 所属二级项目： | 西昆仑大红柳滩-甜水海地区大型矿产资源基地综合调查 |
| 承担单位： |  |

总体目标任务：系统收集玛尔坎苏锰矿资源基地内气象、水文、环境、地质灾害等资料，结合高分遥感信息，开展区域环境地质调查（1∶25万），重点开展J43E004007、J43E005007、J43E004008、J43E005008、J43E004009、J43E005009六幅1∶5万水工环地质调查，概略查明资源基地的地质环境条件，分析矿业活动影响区矿山地质环境问题类型、分布和影响现状，重点调查矿业活动与地质环境的相互作用和影响，完善矿山地质环境调查理论与方法，为矿山地质环境问题发育规律研究、矿业活动地质环境影响评价提供基础资料。基于地质环境调查，评价矿山地质环境现状和矿业活动对区域地质环境的影响程度，并预测其发展变化趋势，为政府实施矿山地质环境监管、规划矿产勘查开发布局，矿山企业制定矿山地质环境保护与土地复垦方案提供支撑。

预期成果：1. 概略查明玛尔坎苏锰矿资源基地地质环境本底及现状，分析影响因素，评价矿业开发对环境的影响；2. 提交玛尔坎苏锰矿资源基地地质环境条件图等系列图件；3. 提交“新疆玛尔坎苏锰矿资源基地水工环地质调查”成果报告。

2019年目标任务：系统收集玛尔坎苏锰矿资源基地内气象、水文、环境、地质灾害等资料，结合高分遥感信息，开展区域环境地质调查（1∶25万），重点开展J43E004007、J43E005007二幅1∶5万水工环地质调查，概略查明基地的地质环境条件、开发利用条件，分析矿业活动影响区矿山地质环境问题类型、分布和影响现状，重点调查矿业活动与地质环境的相互作用和影响。

2019年主要实物工作量：1:5万水工环综合地质测量800平方千米。

2019年度预期成果：1. 初步调查玛尔坎苏锰矿资源基地地质环境本底及现状，分析影响因素，初步评价矿业开发对环境的影响；2. 提交“新疆玛尔坎苏锰矿资源基地水工环地质调查”2019年度总结报告。

提交报告时间：2019年12月提交年度总结报告，项目成果报告提交时间2021年12月。

经费预算：2019年度经费预算90万元，2020年和2021年度经费根据实际预算调整。

2019年4月4日