| 委托名称： | 巴基斯坦查盖地区遥感解译和矿化蚀变信息提取 |
| --- | --- |
| 工作起止年限： | 2020年-2022年 |
| 所属二级项目： | 巴基斯坦-土耳其铜铬资源调查 |
| 承担单位： |  |

总体目标任务：

在巴基斯坦查盖地区和贝拉地区开展遥感地质矿产解译技术研究与应用，利用TM、ETM等数据开展1:25~1:5万比例尺遥感地质解译与蚀变信息提取，结合地质资料综合分析优选找矿有利地段；对重点工作区采用ASTER、GF5、Worldview-3等开展1:5~1:1万比例尺遥感地质解译及矿化蚀变信息提取，进一步筛选遥感异常，圈定找矿靶区，为巴基斯坦矿产资源勘查和工作部署提供依据。

总体预期成果：

1.巴基斯坦查盖和贝拉地区1:25万遥感地质解译图和遥感矿化蚀变信息提取图；

2.巴基斯坦山达克铜矿区及外围、杜达铅锌矿区及外围1:5~1:1万遥感地质解译图和遥感矿化蚀变信息提取图；

3.遥感地质工作成果报告。

2020年目标任务：

重点开展巴基斯坦查盖-贝拉铜金铅锌成矿带遥感地质矿产解译技术方法研究，优选适合斑岩型铜金矿床和MVT/SEDEX型铅锌矿床勘查的遥感数据和方法组合，开展1:25~1:5万比例尺遥感解译，选择重点工作区开展ASTER、GF5、Worldview-3等多源遥感解释和矿化蚀变信息提取，为该区矿产勘查部署提供依据。

2020年主要实物工作量：

1.1:25~1:5万TM、ETM遥感地质解译和遥感蚀变信息提取50000平方公里；

2.1:5万ASTER多光谱、GF5高光谱等多源数据遥感地质解译和遥感蚀变信息提取7000平方公里，其中根据查盖地区斑岩铜矿成矿地质特征，结合实际调查已有矿床蚀变分带模式及样品反射光谱分析，重点提取Al-OH、Mg-OH等（云英岩化、黏土化、青磐岩化），圈定找矿有利区；根据贝拉地区MVT/SEDEX型铅锌矿特征，结合实地调查矿床成矿地质特征及野外样品反射光谱分析，重点提取铁染、碳酸岩化等与成矿有关蚀变，圈定找矿有利区；

3.1:1万Worldview-3高分辨率遥感地质解译和遥感蚀变信息提取200平方公里，根据前期异常提取特征分析，结合与成矿相关矿物组合异常特征，进一步缩小异常区，圈定、筛选找矿有利区。

2020年度预期成果：

1.巴基斯坦查盖和贝拉地区1:25~1:5万TM、ETM遥感地质解译图和遥感矿化蚀变信息提取图；

2.巴基斯坦山达克铜矿区和杜达铅锌矿区1:5~1:1万ASTER、GF5和Worldview-3等多源数据遥感地质解译图和遥感蚀变信息提取图；

3.2020年度工作进展报告。

提交报告时间：2020年12月。

经费预算：2020年度经费预算45万元。

2020年4月3日