| 委托名称： | 南疆兵团师市地下水监测网建设 |
| --- | --- |
| 工作起止年限： | 2020年4月-2020年12月 |
| 所属二级项目： | 南疆兵团师市规划建设区资源环境综合地质调查 |
| 承 担 单 位： |  |

2020年目标任务：

1.结合铁门关市现有地下水监测站网，建立地区级地下水监测网，实现对铁门关市地下水动态的有效监测，分析总结区域地下水动态规律；

2.开展铁门关市区域资源环境遥感监测，完成资源环境承载能力综合评价；

3.持续开展阿拉尔市、图木舒克市、昆玉市环境遥感监测，系统分析年际变化规律，形成详实的地质环境监测数据积累。

2020年主要实物工作量：

1.监测网建设3套（孔口保护及安装地下水自动化观测仪）；

2.新疆铁门关市及其周边植被生态、土地等资源遥感调查。

2020年度预期成果：

# 1.建立新疆铁门关市地质环境监测网；

2.提交新疆铁门关市资源环境承载能力评价报告。

提交报告时间：2020年12月。

经费预算：2020年度经费预算15万元。

2020年4月3日