| 委托名称： | 乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦不同类型铀矿床开发利用状况调查与储量核查 |
| --- | --- |
| 工作起止年限： | 2020年-2022年 |
| 所属二级项目： | 乌兹别克斯坦-哈萨克斯坦铀矿资源调查 |

承担单位：

总体目标任务：

1.调查乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦主要铀矿类型的勘探开发现状，矿权所属情况，摸清乌、哈两国境内涉铀企业（本土及外资）基本情况及其铀矿投资信息，对比分析中企与外企在中亚地区铀矿开发技术优势与不足；

2.综合分析乌、哈两国砂岩型和乌国碳硅泥岩型铀矿开发利用的技术经济条件，构建开发利用的技术经济模型；

3.优选乌、哈两国可供中企投资的砂岩型铀矿目标靶区、矿山，综合分析资源潜力、投资环境；

4.建立中亚铀矿数据集，调查核查乌、哈两国重要铀矿床、矿山的资源量、储量、保有储量、股比、年产量、生产年限、生产成本。

总体预期成果：

1.优选乌、哈两国可供中企投资的砂岩型铀矿目标靶区或矿山4-5处，并提交相应分析报告和图件；

2.乌、哈两国砂岩型和乌国碳硅泥岩型铀矿床开发利用的技术经济条件分析报告1份，构建重要砂岩型、碳硅泥岩型铀矿床开发利用的技术经济模型2-3个；

3.提交中亚铀矿信息数据集1个，提交30-40个重要铀矿山、矿床的资源量、储量、保有储量、股比、年产量、生产年限、生产成本核查表；

4.乌、哈两国涉铀矿业公司及其投资信息数据集1套。

2020年目标任务：

1.调查乌兹别克斯坦主要铀矿类型的勘探开发现状，矿权所属情况，摸清乌国境内涉铀企业（本土及外资）基本情况及其铀矿投资信息；

2.综合分析乌兹别克斯坦砂岩型、碳硅泥岩型铀矿床开发利用的技术经济条件，初步构建开发利用的技术经济模型；

3.优选可供中企投资的砂岩型铀矿目标靶区或矿山，综合分析资源潜力、投资环境；

4.建立乌、哈两国铀矿数据集，调查核查重要砂岩型铀矿床、矿山的资源量、储量、保有储量、股比、年产量、生产年限、生产成本。

2020年主要实物工作量：

# 1.实地核查乌、哈两国砂岩型铀矿山25个；

2.砂岩型、碳硅泥岩型铀矿床开发利用的技术经济模型1-2个。

2020年度预期成果：

1.优选可供中企投资的砂岩型铀矿目标靶区或矿山2-3处，并提交相应分析报告和图件；

2.乌、哈两国砂岩型和乌国碳硅泥岩型铀矿床开发利用的技术经济条件分析报告1份，构建乌兹别克斯坦重要砂岩型、碳硅泥岩型铀矿床开发利用的技术经济模型1-2个；

3.建立乌、哈两国铀矿信息数据集，提交25个重要铀矿山、矿床的资源量、储量、保有储量、股比、年产量、生产年限、生产成本核查表；

4.乌、哈两国涉铀矿业公司及其投资信息数据3-4个。

提交报告时间：2020年11月。

经费预算：2020年度经费预算40万元。

2020年4月3日