| 委 托 名 称： | 塔吉克斯坦中南天山锑金铅锌资源潜力区电法测量 |
| --- | --- |
| 工作起止年限： | 2020年-2021年 |
| 所属二级项目： | 中亚地区大型铜金铀矿产资源基地评价 |
| 承 担 单 位： |  |

总体目标任务：

收集塔吉克斯坦中南天山地质、矿产、物化探等方面资料，结合本区中资企业找矿勘查实际需求，针对地质、地球化学工作所圈定的找矿靶区，利用频率域电磁法、瞬变电磁法和激发极化法等大比例尺物探手段，开展金（锑）、铅锌等矿区深部及外围找矿，圈定物探异常，查明已知矿体的走向和倾向延伸，筛选可能的隐伏矿致异常，为工程验证提供具体勘查靶位及依据，探索研究构造断裂与矿体的分布关系。

总体预期成果：

1. 矿区1: 1万物性参数、物探测量数据、基础图件和推断解释图；

2. 充分收集矿区已有物探资料，总结物探方法对锑金铅锌隐伏矿勘查的有效性，基本查明矿区构造及其与成矿的关系；

3. 优选物探异常区，提供可供工程验证的勘查靶位4-6处;

4. 塔吉克斯坦中南天山锑金铅锌资源潜力区电法测量报告。

2020年目标任务：

根据中资矿山企业需求及矿区自然条件，从帕鲁特金矿（中色国际帕鲁特）、阿尔登托普坎铅锌矿（珠峰矿业）和康桥奇锑金矿（华钰集团）三个矿床中优选2处开展矿区岩矿石物性标本、1:1万激电中梯测量和激电测深工作，圈定物探异常，大致查明已知矿体延伸情况，优选隐伏矿致异常，为探矿工程部署提供依据，服务于矿山增储需求。

2020年主要实物工作量：

1. 1:1万激电中梯测量6km2；

2. 对称四极激电测深点42个；

3. 物性参数标本测量100个。

2020年度预期成果：

1.矿区1: 1万物探数据、物探基础图件和推断解释图；

2提供可供工程验证的找矿靶位2-3处;

3.塔吉克斯坦中南天山锑金铅锌资源潜力区电法测量年度工作报告。

提交报告时间：2020年12月。

经费预算：2020年度经费预算40万元。

2020年4月3日