| 委托名称： | 天水市工程地质钻探及原位测试 |
| --- | --- |
| 工作起止年限： | 2020年4月-2020年12月 |
| 所属二级项目： | 关中平原城市群综合地质调查 |
| 承担单位： |  |

2020年目标任务：

1.开展天水市城市规划区工程地质钻探以及相关原位测试、测井和编录工作，查明天水市工程地质条件、主要工程地质问题以及岩土体类型，建立天水市城市规划区三维工程地质结构模型；

2.室内岩土测试揭示不同类型地体单元的物质构成、物理参数；

3.结合已有工作成果，与国土空间利用现状相结合，编制天水市城市规划区环境地质问题（黄土湿陷、砂土液化）图件和适宜性评价图件（比例尺不低于1:5万），服务天水市城市规划建设。

2020年主要实物工作量：

工程地质钻探900m，综合测井900m，微动台阵观测40点，标准贯入试验90点次，动力触探试验45点次，波速测试225点次，岩土测试225样，土工试验(包括三轴剪切强度50件和黄土湿陷系数50件)。

2020年预期成果：

1.天水市城市规划区工程地质钻探报告；

2.天水市城市规划区三维工程地质结构模型；

3.天水市城市规划区环境地质问题图和适宜性评价图（比例尺不小于1:5万）。

提交报告时间：2020年12月。

经费预算：2020年度经费预算80万元。

2020年4月3日