西安地质调查中心（西北地质科技创新中心）西门广场维修改造项目

优选文件

二〇二四年八月

目   录

第一章  供应商须知	2

第二章  评审方法	12

第三章  合同条款及格式	13

第四章  内容及技术标准和要求	17

第五章  工程量清单	18

第六章  响应文件格式	21

# 第一章  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 名 称：中国地质调查局西安地质调查中心（西北地质科技创新中心） 地 址：西安市长安区仓台西路555号 联 系 人：陈嘉 电 话：18629407214 |
| 1.1.2 | 采购代理机构 | / |
| 1.1.3 | 采购项目名称 | 西安地质调查中心（西北地质科技创新中心）西门广场维修改造项目 |
| 1.1.4 | 项目地点 | 西安市长安区仓台西路555号西安地质调查中心院内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 地面破除开挖；石材铺设；混凝土工程；不锈钢立杆。 |
| 1.3.2 | 工期 | 20 日历天 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求及条件 | 1.具备合法有效的营业执照； 2.申请人须营业执照应当包含此次施工所需的经营范围； 3.文件应包含法人及现场负责人的身份证复印件； |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.4 | 现场需携带 身份证件原件 | 供应商法定代表人证明书及法定代表人身份证； 或法定代表人授权委托书及被授权人身份证； |
| 1.4.5 | 踏勘现场 | 不组织 采购人不组织统一踏勘现场，由各供应商自行踏勘。 |
| 2.1 | 其他材料 | 澄清、修改、答疑以及往来通知、函件等。 |
| 2.2.1 | 响应文件递交截止时间 | 2024 年 9月 4日17时 00 分； |
| 2.3.1 | 询问和质疑的时间 | 应当在2024 年 9月 4日 17时 00 分前以书面形式提出，在此之后提出的询问和质疑均说为无效，不予受理。 |
| 3.1 | 构成响应文件的其他材料 | / |
| 3.2.1 | 最高限价 | ¥32000.00元（叁万贰仟元整） |
| 3.2.2 | 报价 | 1.本项目合同为固定总价包干（该费用包括但不限于直接费用、间接费用、税金、利润、进出场费、风险费用、协调费、后续服务费用等，是完成本项目采购范围内所有工作内容的价格体现）。各供应商根据优选文件的规定，参照国家相关规定，结合项目采购范围、技术要求及市场行情自主报价。施工期间的围挡及办理市政相关部门的手续。 2.报价包括完成优选文件要求的服务内容及合同所约定的其他工作。 3.凡因供应商对优选文件阅读疏忽或误解，或因对项目现场、实施环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。 4.响应文件发生重大偏离，否决其投标；响应文件发生细微偏离，将通过澄清的方式对细微偏离进行澄清或修正。 |
| 3.3 | 报价有效期 | 90日历天（自 响应文件递交截止之日算起） |
| 3.4.1 | 保证金 | þ无。 □有。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选方案 | 不允许。 |
| 3.6.1 | 签字、盖章的具体要求 | 文件要求指定位置“签字或盖章”的，供应商只要一项内容即可。 优选文件要求指定位置“签字和盖章”的，供应商必须既签字又盖章。 |
| 3.7.4 | 文件份数 | 正本 壹 份，副本 贰 份 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照须知响应文件组成内容。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项目名称：西安地质调查中心（西北地质科技创新中心）西门广场维修改造项目 供应商名称： 内容： |
| 4.2.2 | 递交文件地点 | 西安市长安区仓台西路555号中国地质调查局西安地质调查中心（西北地质科技创新中心）辅助楼206 |
| 4.2.3 | 是否退还 响应文件 | 否。 |
| 5.1 | 时间和地点 | 时间：同响应文件递交截止时间。 地点：同响应文件地点。 |
| 5.3.2 | 程序 | 1.核验文件密封性； 2.开标顺序：随机； 3.评分统计。 |

### 1.总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 工程名称、地点、概况：见本须知前附表。

1.1.2 本工程优选文件中的有关本项目的隐蔽管线资料、主体结构资料和与本工程相关的主体工程及与其保持紧前、同步、紧后关系的分包工程资料等均系由采购人以诚实可信的态度提供，但采购人并不对上述资料中技术数据的准确性负责，且采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。供应商有义务根据自身专业经验等核查该类资料的准确性，否则由此导致的损失均由供应商自行承担；供应商的投标报价视为已对前述风险因素予以充分考虑。

1.1.3 本工程现场不提供办公场所、住宿条件及材料仓库（包括办公费用、伙食费、工人住宿场所等均由中标单位自理）。

#### 1.2 资金来源和落实情况

采购项目的资金来源、出资比例、资金落实情况：见供应商须知前附表。

#### 1.3采购内容、服务期限、质量标准

采购项目采购内容、工期、质量标准：见供应商须知前附表。

#### 1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格要求及条件：见供应商须知前附表。

1.4.2为了证实供应商的合法地位，采购人有权要求供应商进一步提供资料或至供应商所在地进行实地考察。

1.4.3 招投标活动进展过程中，若供应商的资信情况与响应文件中的资信资料载明情况不一致的，供应商须即时以书面方式向采购人说明变更原因和变更状况。否则采购人有权将其响应文件作废标处理。

1.4.4 供应商不得存在下列情形之一：

（1）供应商不得直接或间接的与采购人有任何关联关系，否则投标无效。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一标段的投标。如果供应商隐瞒了上述关系，则该投标无效。

#### 1.5 费用承担

供应商准备和参加活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与活动的各方应对本文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本 文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，供应商按须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。

1.9.5 无论采购人是否统一组织现场集中踏勘，各供应商均应认真踏勘施工现场，熟悉施工现场及周围地形、地貌、水文、地质、施工作业空间、交通道路等情况。供应商应在响应文件中充分考虑可能影响投标报价的一切因素，中标后不得以不完全了解现场、已完成工程及周边等情况为由，提出延长工期或提出其它经济补偿要求。与其他施工方交叉施工时可能产生场地纠纷避让等待问题，施工期间如原围墙拆除建立新的围挡措施。

#### 1.10 转让

供应商成交后不得转让本项目服务。

#### 1.11 付款方式

本工程在完工验收合格后，由中标人报送付款申请并开具等额且与合同信息一致的有效发票。

#### 2.  文件

#### 2.1 文件的组成

2.1.1 本工程优选文件正文及附件；

2.1.2 采购人澄清或修改优选文件的所有通知、答疑文件(如有）、补充文件（含询标文件，如有）

#### 2.2 文件的澄清或修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查优选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如果发现有任何缺漏、重复、矛盾或疑问事项的，应在本须知前附表规定的时间前以书面形式递交采购人，要求采购人对优选文件予以澄清。

2.2.2如果供应商对优选文件任何部分存在疑问的，应在本须知前附表要求的时间之前，以书面方式递交采购人。采购人将以书面方式答复，并发送至所有有效供应商。

2.2.3 采购人有权因任何原因在投标截止日期前对优选文件进行澄清和修改，并以书面补充文件方式发送至各供应商。

2.2.3 只有采购人向供应商发出的书面通知、答疑文件及补充文件，才被视为优选文件的组成部分，具有法律约束力。

2.2.如果采购人对优选文件进行了修改，当采购人认为有必要时，可以通知供应商延长投标截止时间和开标时间，该类通知由采购人以书面形式向所有有效供应商发出。如发生此类情况的，响应文件有效期的起算日以延长后的投标截止日期为准。

#### 3. 投标响应文件

#### 3.1  投标响应文件的组成：

3.1.1 投标响应文件应包括下列内容：

1.投标函

2.法定代表人身份证明

3.现场负责人身份证明

4.营业执照

5.标价的工程量清单

6.技术大纲(施工方案)

#### 3.2报价

3.2.1 本项目最高限价见供应商须知前附表，若高于最高限价，此标书作废。

3.2.2供应商应按要求及供应商须知前附表的说明填报价格及费用。供应商应充分考虑国家现行技术标准、规范要求，以及供应商自身情况，自主报价。报价应是范围内全部工作内容的价格体现。报价一经提交，则将被视为发包内容的全部费用已经包含在报价内，供应商没有填报的费用，采购人将不予支付，并认为此项费用已包括在报价的合价中。

3.2.3 采购人应结合现场实际情况，根据企业自身的管理水平和实力在保证不低于成本的基础上自主确定切合自身实力的报价。

3.2.4文件各部分原则上是互相补充的，若对同一事项表述矛盾或冲突的，按以下解释口径执行：各部分内若出现表述不一的以较高标准执行；各部分间表述冲突的原则上也应以较高标准执行；但若出现本部分与其他部分表述冲突的，本部分为造价的优先解释口径。

3.2.5图纸如有部分节点或内容不能满足施工深度的，或优选要求中功能配置明确、但图纸未表达到位的（包括与其他专业工程施工的对接），供应商应负责必要的深化设计（该费用均应包含在投标价中），该深化设计应能确保通过政府相关职能部门的验收，并得到建设单位设计人员的确认批复，但该确认批复并不构成对价格调整的理由。图纸中虽未明确，但根据国家和地方的现行法律、法规、管理办法要求应采取的措施，如投标报价中未单列该类费用的，均视为已包含在投标价中。

3.2.6供应商应考虑现场可能出现的交叉施工并合理安排各项资源，任何与其它施工单位同步进行施工所导致的工序调整、降效索赔、工期延长等均不得作为变更事由；采购人有权在总工期不变的前提下，调整本项目施工顺序，中标人不得籍此提出任何费用和工期索赔。

3.2.7供应商应根据采购人所提供的图纸、资料及其他信息，按规范并结合现场踏勘情况进行核对、确认，确保通过竣工验收；供应商应根据上述情况自行测算投标报价，如有不符合规范或存在影响施工及本工程验收等问题的，应在投标时提出，如未提出的，一旦中标，视为中标人已在投标报价中综合考虑。

3.2.8供应商报价中任何以设定条件为前提的报价，除经采购人单独确认的，概不接受。针对本优选文件关于质量保证期、与现行政府文件规定间的差异，供应商报价时须予以充分考虑，并将因此涉及的所有费用计入报价内。

3.2.9施工水电费（含施工过程、检测及验收过程中的水电费），由采购方承担。。

3.2.10本工程采用固定总价方法报价。该固定总价为中标人向采购人移交符合验收标准和条件的全费用总价，已包含了中标人按优选文件约定组织及完成施工并最终通过所有验收的各项直接费和间接费、管理费、利润等，是考虑了包括可能发生的深化设计及因中标人设计错漏导致增加的费用，包括采购、制作、运输(含二次搬运、垂直运输)、装卸、安装、调试、设备和材料进出场、样板施工、检验试验、加工场地、施工临设、安全防护、文明施工、移交前的清洗保洁、成品保护、清场清理、施工期间原材料及人工价格波动因素、社会保障费缴纳、质量保证期内的保修服务提供等优选文件明示或隐含的所有一切风险、责任和义务的费用，计算得出的最终总价。

清单中形单价均为全费用单价，是按照规范和优选文件要求实施的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、未单独列项的但属于完成工程量清单中规定项目内容所必要的、正常合理工序，符合国家设计及施工验收规范所必需付出。各投标单价不因市场因素、自然条件、施工组织等因素的变化而调整。前述描述是概括的、全面的，但并不等同于具体中标单价对应内容存在重复或相互包含，即：如措施项已单独列示且填报金额的，则分部分项固定（综合）单价视为已剔除该措施对应费用；如中标人未填报措施项金额的，则相关费用视为已包含在分部分项固定（综合）单价中。

3.2.11清单描述与施工图有矛盾时，中标人未在定标前提出的必须以较高标准完成，中标价格不得调整。

3.2.12本工程所有材料价格由供应商根据现行市场行情及对未来涨跌的预测综合考虑，一次性预算包干进入单价，其价格的涨跌风险由供应商自行承担，一旦中标，该价款不再调整。

3.2.13检验费用由本工程中标人承担, 若采购人直接委托第三方进行检测，则在结算中按采购人代缴费用进行扣除。

#### 3.4 有效期

3.4.1 在供应商须知前附表规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件。

#### 3.5 备选响应方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选响应方案。允许供应商递交备选响应方案的，只有经采购人认可的备选响应方案方可予以考虑。

#### 3.6  响应文件的编制

3.6.1  优选文件已规定响应文件格式的，供应商必须以附件规定的格式予以填报；如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.6.2  响应文件应当对优选文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、工程范围等实质性内容予以响应。在满足优选文件实质性要求的基础上，供应商可作出比优选文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.3  响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的， 响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字、盖章的具体要求见须知前附表。未按本条规定办理的，视同签字、盖章不全。

3.6.4  响应文件正本一份，副本份数见须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5  响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见须知前附表规定。

### 4.密封和递交

#### 4.1  响应文文件的密封和标记

4.1.1  响应文件的密封：按照供应商须知前附表规范密封。

4.1.2 封套上应写明的内容见供应商须知前附表，并在封面加盖供应商单位章。

4.1.3 未按要求密封的响应文件，采购人不予受理。

#### 4.2  响应文件的递交

4.2.1 供应商应在截止时间前递交 响应文件。

4.2.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的 响应文件，采购人不予受理。

### 5.开标及响应文件

#### 5.1 程序

5.1.1在规定的时间和地点组织。

5.1.2本次报价次数、程序和最终报价的产生原则见“供应商须知前附表”的规定。

5.1.3供应商委派的参与洽谈的人员应能具备技术和商务相应能力，且其法定代表人或委托代理人（须为响应文件中载明的代理人并持有效授权文件和身份证备查）必须参与。

5.1.4首先对响应文件进行审核，并根据文件规定的程序、评定标准等事项与实质性响应文件要求的供应商进行。未实质性响应文件的响应文件按无效处理，小组将告知有关供应商。

5.1.5供应商应就采购人提出的问题作必要的澄清，并进行答疑。

- 5.2 响应文件的澄清及修正

5.2.1在采购人认为需要时，可当场要求供应商澄清响应文件的问题，或者要求补充某些资料，供应商应按要求进行书面答复。

5.2.2 有关澄清的要求和答复，均应以书面形式进行，答复文件作为响应文件的一部。

5.2.3 如供应商未在要求的时间内给予书面答复，采购人将仍按投标书内容进行评标或将其视为无效标书。

### 6.其他

开始后，出现下列情形之一的，将终止采购活动。

- 因情况变化，不再符合采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)其他情形。

# 第二章  评审方法

技术部分30分，商务部分70分。

技术部分

| 评审因素 | 评审标准 | 分值 | 最低 |
| --- | --- | --- | --- |

| 质保期 | 质保期满两年 | 10分 | 1分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司证照 | 证照资质齐全 | 10分 | 1分 |
| 工期及施工方案 | 1.方案详细，措施完整、合理可行（5-10]分； 2.方案基本全面，施工较合理，可行性一般：[2-5]分； 3.方案不完整，协调措施不完整、不合理[1-2）分。 | 10分 | 1分 |

商务部分

|  | 评审标准 |
| --- | --- |
| 评分标准 | 平均值计算规则 符合审查的有效报价，参与平均值计算。 评标基准价计算 基准价=平均值*K%，K= 99 % 清单总报价得分 1、总报价>基准价，总报价得分=70-偏差率*100* 2 2、总报价≤基准价，总报价得分=70-偏差率*100* 1 3、偏差率=100%×（投标报价－评标基准价）/评标基准价 |

# 第三章 合同模版

发包方 （以下称甲方）：中国地质调查局西安地质调查中心（西北地质科技创新中心）

承包方 （以下称乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

1.工程名称：西安地质调查中心（西北地质科技创新中心）西门广场维修改造项目

2.工程地点：西安市长安区仓台西路555号西安地质调查中心（西北地质科技创新中心）院内

3.承包范围：地面破除开挖；石材铺设；混凝土工程；不锈钢立杆。

二、工程施工期限

合同约定总工期共 20日历天；

开工日期：_____年______月______日；

竣工日期：_____年______月______日

工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

三、工程总价款及付款方式

1.合同为固定总价合同，合同总价款为：¥      元（人民币大写：           ）。

2.本合同价款是乙方按照工程施工图纸、承包范围、招标文件、工程量清单、合同条款中的质量要求、质量检查验收标准、工期等要求，并充分考虑了人工、材料、机械、运输、装卸、仓储保管、二次搬运、为按期完成该工程所采取的所有相关措施、冬雨季施工增加费、安全文明施工、施工电费、检测试验、系统调试、垃圾清运、交付使用前的半成成品保护、专项检测、为达到国家相关标准和甲方的要求而可能发生的整改和缺陷修复、项目管理费用、利润、可能发生的全部风险、政策性调整、为本项目通过各项验收规费、税金、培训及质保维修等合同全部费用。乙方已充分考虑上述因素对合同价格的影响。

3.若发生设计变更或增加工程范围导致增加工程量需经甲方同意办理相关签证，结算时予以增加。

若在施工过程中，因甲方原因产生新的设计变更及现场签证，在工程结算后支付，计价依据如下：

（1）原预算中有综合单价的，按原预算单价执行；

（2）原预算中没有综合单价的，参照等执行；材料、人工参照施工期间等执行；

（3）没有的材料由双方协商定价或按市场价执行，乙方在采购前，须将材料的采购价格、材料名称、规格及数量等以书面形式报甲方，经甲方书面同意后，方可采购。

4.工程付款

竣工验收后，由乙方开具等额且与合同信息一致的有效增值税普通发票。

四、材料供应和采购

开工前，乙方须提供设备材料清单，经甲方验收合格后方可使用。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。

五、质量和安全管理

1.工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的合格标准。

2.验收时如果出现局部或分部或分项质量不合格，承包人除免费立即纠正、修复外，还要承担发包人造成的损失。

3.工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

4.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

六、施工管理

1.遵守地方政府和有关部门对施工现场扬尘污染问题的规定，负责清理本项目施工车辆的车体和车轮，不得带泥土驶出工地。乙方负责承担违反上述规定所发生的费用。

2.进度、质量、安全等方面由于乙方原因出现下列情况时，甲方有权终止,并按违约承担责任（1）进度方面：由于乙方原因工程进度不能按计划完成，延误工期超过该计划工期的20%时，并且不能采取令建设单位信服的赶工补救措施。（2）质量方面：①出现重大质量问题，经甲方、监理单位提出，没有采取有效措施进行补救。②被建设行政主管部门因为质量问题通报两次者。（3）安全问题：①出现重大安全隐患，经监理提出，有限期内没有得到整改。②被建设行政部门因为安全问题进行通报两次者。

3.乙方须选择专业劳务队进行施工，否则发包人有权要求乙方更换劳务队，若影响了工程进度计划，延迟一天承担500元/天违约金。

4.乙方安全管理人员必须持证上岗，并负责检查现场和施工人员安全情况，如监理单位和发包人管理人员发现有不安全因素存在，经指出仍未纠正的收取违约金500 元/次；出现安全事故，施工单位自负。

5.施工方案经甲方批准开始实施。乙方负责现场水、电和临时设施营建的申报及使用以及现场公用设施的保护；防止扬尘，创建文明工地；与市政、管线等部门办理进场施工手续等。

七、违约责任

1.由于乙方原因，未按本合同约定完成的，视为乙方违约，每延迟一天，乙方向甲方支付1000元违约金，并赔偿甲方所有的经济损失，违约金及赔偿金由甲方直接从乙方工程款中扣除。

2、按合同有关条款支付乙方相应的工程款，若因为甲方原因延迟支付工程款视为甲方违约，每延迟一天，甲方向乙方支付1000元违约金。

3.如乙方提供的产品与清单不符，则乙方必须接到甲方通知起3日历天内免费提供合格产品进行替换，，且甲方有权暂时中止相关款项的支付，直到符合要求或验收通过，否则甲方有权解除合同，乙方退还甲方已付款项并承担甲方损失。对于乙方交付的设备，如发现品牌、产地、规格、型号与合同文件不符，或有贴牌、假冒伪劣现象，每发生一例，甲方有权拒绝支付所有剩余货款，造成的工期延误及其他全部损失，均由乙方承担。上述违约金如不足以赔偿甲方损失的，乙方应赔偿甲方其他损失。

4.乙方确保货物质量，如发现乙方所供货物中有假冒伪劣产品，甲方有权解除合同，乙方按合同总价款10%承担违约金。

5.乙方保证甲方使用该货物的任何一部分不受第三方提出的侵犯其专利、商标权和其他知识产权的指控和起诉，因此发生的纠纷，由乙方承担全部责任。

6.因一方原因造成合同解除的，需向另一方支付合同总价款20%的违约金，并应承担所造成的损失。

八、争议解决

双方在履行承包合同产生纠纷时，首先应协商解决。

双方协商不成的，由工程所在地法院管辖。

九、签订地点

本合同在西安市签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自在合同上盖章、签字之时生效。

十二、合同份数

本合同一式四份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： (或委托代理人) | 法定代表人： (或委托代理人) |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税务登记号： | 税务登记号： |
| 签订日期： | 签订日期： |

# 第四章  技术标准和要求

一、工程内容

工程范围：地面破除开挖；石材铺设；混凝土工程；不锈钢立杆。

二、工期

20日历天。

三、质量标准和要求

工程质量应符合合同约定的工程的质量标准，并同时达到  合格  标准。

四、技术要求

投标品牌须符合相关国家质量要求，主要材料品牌要求如下：

1.混凝土强度至少为C30。

2.混凝土钢筋HRB400。

3不锈钢立杆为304不锈钢，上口径80mm下口径200mm厚度2.75mm。

4石材厚度为2.0cm

供应商在标价的工程量清单中未注明品牌，即视为供应商报价以考虑不同品牌差价，采购人可选择技术要求中标明的任意品牌或等同等品质品牌。

# 第五章  标价的工程量清单

| 西安地质调查中心（西北地质科技创新中心）西门广场维修改造项目工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  | 综合单价 （含税金额） | 合价 （含税金额） |
| 1 | 地面破除开挖 （开挖面积2.6*2.6m,开挖深度1.2m） （1、综合考虑各种深度，卸土区位置及土石方外运运距由承包方自行考虑，包含在综合单价内 2、机械进出场、卸土费及为完成本项目工作发生的费用均包含综合单价内 | m³ | 6.67 |  |  |
| 2 | 混凝土（C30）浇筑（浇筑面积2.6*2.6m，地下深度1m地上0.4m,包含两阶踏步，高度20cm宽度30cm.包含混凝土运输、浇筑，综合考虑各种问题，运距由承包方自行考虑） | m³ | 8.32 |  |  |
| 3 | 场地硬化模板 （1.综合模板材质 2.含模板制作、安装、拆除等所有内容 3.钢筋笼制作与安装 单一钢筋笼截面尺寸为20*20cm，箍筋间距不得大于25cm，钢筋型号：HRB400） | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 芝麻白石材（厚度2.0cm大小600*600.包含石材制作、安装、运输以及底侧防水） | ㎡ | 10.92 |  |  |
| 5 | 不锈钢立杆304（上口径80mm下口径200mm厚度2.75mm） | m | 13 |  |  |
| 6 | 合计（含税总金额） |  |  |  |  |

# 第六章   响应文件格式

响应文件

项目名称：西安地质调查中心（西北地质科技创新中心）西门广场维修改造项目

- 供应商名称：                   （公章）

- 日 期：        年    月    日

目 录

1.投标函

2.法定代表人身份证明

3.现场负责人身份证明

4.营业执照

5.标价的工程量清单

6.技术大纲(施工方案)

- 一、投标函

致： 中国地质调查局西安地质调查中心 （西北地质科技创新中心）

根据已收到的_________________________优选文件、答疑纪要，我单位经考察现场和研究优选文件并充分考虑不利因素后，愿以人民币________元（大写：_____________）的总价，按优选文件的要求承包本次工程范围内的全部项目的实施、完成及缺陷修复工作。我们承诺在施工图纸不发生甲方提出或同意的变更的情况下；不向甲方要求增加任何承包费用。

我们保证在收到贵单位发出的书面中标通知书后，立即到位组织施工。我们承诺在_____天内完成所有承包范围内的工程。

我公司保证完全响应本次优选文件内规定的一切内容。

我方理解贵方不负担我们的任何投标费用。我方完全理解贵方不以最低投标价为中标价的唯一选择。若我单位没有中标，我方将不要求贵方做任何解释。

我单位承诺，我方所递交的响应文件资料均如实填写，没有任何删改，并真实可靠，若采购人在合同签署、履行过程中发现我单位所提供的材料、人员等与投标时资料表述不一致，则我单位的投标无效，若中标将有权取消我单位的中标资格，我单位负责赔偿相应的损失，采购人不承担由此造成的我方一切损失，我单位将完全接受本约定，并没有任何异议。

因我方造成工期延误，我司承诺接受每延误一日历日处以人民币1000元的违约金，上不封顶，且贵司有权取消合同并索赔相应损失。

招响应文件、答疑文件的各项内容，如需要，采购人均可直接作为合同条款，不再就有关内容提出调整。

我们同意在从规定的投标截止之日起90天的响应文件有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

联系电话：

日    期：

- 法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月               日

经营期限：

姓    名：                      性        别：

年    龄：                      职        务：

系                             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                          （公章）

年        月        日

标价的工程量清单