|  |  |
| --- | --- |
| **委托名称：** | 甘肃北山成矿关键带1:1万磁法测量 |
| **工作起止年限：** | 2025年 |
| **所属三级项目：** | 甘肃北山柳园一带镍矿地质调查 |
| **类型：** | 评审委托 |
| **外协单位：** |  |

**2025年度目标任务：**

围绕三级项目目标任务，在甘肃北山成矿关键带明舒井东及柳园西南山等镁铁-超镁铁质岩露头区及外围，开展大比例尺磁法测量并获取相关数据，查清隐伏岩体和含镍钴硫化物岩体的深部延伸情况，支撑探矿工程验证。

**2025年度主要实物工作量：**

1:1万地面磁法测量60平方千米，1:1万磁法剖面测量10千米。

**2025年度预期成果：**

1. 总结甘肃北山成矿关键带镍钴矿镁铁-超镁铁岩磁法勘查方法有效性。

2. 提交原始记录（含各原始记录、测量数据、表册和计算结果、原始曲线图及其他辅助图件）。

3. 提交《甘肃北山成矿关键带1:1万磁法测量成果报告》及相关图件。

**提交报告时间：**2025年8月。

**经费预算：**2025年度经费预算62万元。

2025年 月 日