|  |  |
| --- | --- |
| **委托名称：** | 水文地质钻探 |
| **工作起止年限：** | 2025年 |
| **所属三级项目：** | 国家地下水监测网运维（西安中心） |
| **类型：** | 评审委托 |
| **外协单位：** |  |

**2025年度目标任务：**

通过水文地质钻探、清淤洗井、打捞异物、孔口保护设施安装等工作手段，对前期损毁的8个地下水监测孔开展维修或原址重建工作，确保地下水监测水位、水温、水质数据的正常获取，提高国家地下水监测网监测站与附属设施完好率，降低监测井严重淤堵率，保障地下水监测网的稳定运行。

**2025年度主要实物工作量：**

完成地下水监测点重建8个，总钻探进尺1018米。

**2025年度预期成果：**

1. 完成地下水监测点重建8个，确保地下水监测水位、水温、水质数据的正常获取。
2. 提交《国家地下水监测网运维（西安中心）重建孔水文地质钻探成果报告》及相应原始资料。

**提交报告时间：**2025年10月。

**经费预算：**2025年度经费预算86.53万元。

2025年 月 日