|  |  |
| --- | --- |
| **委托名称：** | 西准噶尔萨尔托海一带铬铁矿物探调查 |
| **工作起止年限：** | 2025年 |
| **所属三级项目：** | 西准噶尔达拉布特一带矿产地质调查 |
| **类型：** | 评审委托 |
| **外协单位：** |  |

**2025年度目标任务：**

优选西准噶尔地区找矿有利地段，开展1:5000重力测量、1:1000重力剖面测量、1:1000高精度磁法剖面测量、可控源音频大地电磁测深等物探方法，了解含矿地质体、矿体的地球物理特征以及深部延伸情况，为项目工程部署提供依据。

**2025年度主要实物工作量：**

1.1:5000重力测量4km2；

2.1:1000重力剖面测量30km；

3.1:1000高精度磁法剖面测量30km;

4.可控源音频大地电磁测深150点。

**2025年度预期成果：**

提交《西准噶尔萨尔托海一带铬铁矿物探调查工作总结》相关图件及原始资料。

**提交报告时间：**2025年12月。

**经费预算：**2025年度经费预算95万元。

2025年 月 日