| 外协名称： | 西准噶尔达拉布特一带地球物理调查 |
| --- | --- |
| 工作起止年限： | 2026年 |
| 所属子项目： | 西准噶尔达拉布特一带矿产地质调查 |
| 类型： | 评审委托 |
| 外协单位： | ****（仿宋GB2312三号） |

2026年度目标任务：

在区内已有地质、地球物理资料的基础上，通过大比例尺重力剖面测量、高精度磁法剖面测量、激电中梯剖面测量、激电测深等数据采集、处理与解释工作，了解重点调查区的地球物理特征以及深部延伸情况，为探槽、钻孔等验证工程部署提供依据。

2026年度主要实物工作量：

1:5000重力剖面50km；1:5000高精度磁法剖面50km；1:1000重力剖面15km；1:1000高精度磁法剖面15km；1:1万激电中梯剖面测量5km；激电测深70点。

2026年度预期成果：

提交《西准噶尔达拉布特一带地球物理调查成果报告》、相关图件及原始资料。

提交报告时间：2027年4月。

经费预算：2026年度经费预算63.14万元。

2026年X月XX日